# 360醫療AI大調查 — Admin後台作業進度控管

最後更新：2026-03-22　　專案：360-medical-ai　　負責人：Lucas

## 當前進度摘要

| 12 第一階段完成 | 0 進行中 | 1 待做 | 1 AIMS串接 |
| --- | --- | --- | --- |

## 13模組三階段進度總覽

第一階段：mock上線　第二階段：接真實DB　第三階段：AIMS/GA4完整串接

| # | 模組名稱 | 路由 | 第一階段 mock上線 | 第二階段 接真實資料 | 第三階段 完整串接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | LINE OA AI醫美顧問系統 | /admin/line-ai | ✓ 完成 | 進行中 | 待做 |
| #2 | 資料爬取系統管理 | /admin/scheduler | ✓ 完成 | 進行中 | 待做 |
| #3 | 醫美平台數據看板 | /admin | ✓ 完成 | 進行中 | 待做 |
| #4 | 客戶列表（AIMS串接） | /admin/clients | 待做 | 待做 | AIMS串接 |
| #5 | 診所資料管理 | /admin/clinics | ✓ 完成 | 進行中 | 待做 |
| #6 | 合作診所開通/停用 | /admin/clinics/partners | ✓ 完成 | ✓ 完成 | 待做 |
| #7 | 資料匯出 | /admin/export | ✓ 完成 | ✓ 完成 | 待做 |
| #8 | 網站數據分析與排名 | /admin/analytics | ✓ 完成 | 待做 | GSC/GA4 |
| #9 | 報告解鎖管理 | /admin/unlocks | ✓ 完成 | ✓ 完成 | 待做 |
| #10 | 內容管理 CMS | /admin/cms | ✓ 完成 | 待做 | 待做 |
| #11 | AI顧問訓練/調教 | /admin/ai-training | ✓ 完成 | 待做 | AIMS串接 |
| #12 | 評分規則管理 | /admin/scoring | ✓ 完成 | 待做 | 待做 |
| #13 | 告警系統 | /admin/alerts | ✓ 完成 | ✓ 完成 | 待做 |

## 各模組詳細功能清單

每個功能項目完成後於對應階段欄位更新狀態。

| #1 LINE OA AI醫美顧問系統 /admin/line-ai |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能項目 | 第一階段 | 第二階段 |
| 查看AI顧問對話記錄（依用戶/時間篩選） | 待做 | 待做 |
| 設定歡迎訊息、圖文選單 | 待做 | 待做 |
| 管理常見問題知識庫（新增/編輯/刪除） | 待做 | 待做 |
| 調整Gemini回答參數（溫度、字數限制） | 待做 | 待做 |
| 查看LINE用戶清單（加入時間、對話次數） | 待做 | 待做 |
| 手動推播訊息給所有用戶 | 待做 | 待做 |

| #2 資料爬取系統管理 /admin/scheduler |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能項目 | 第一階段 | 第二階段 |
| 各爬蟲最後執行時間、成功/失敗筆數 | 待做 | 待做 |
| 手動觸發指定爬蟲（Google評分/司法院/健保署/行政處分） | 待做 | 待做 |
| 排程設定查看（下次執行時間） | 待做 | 待做 |
| 爬蟲執行log查看 | 待做 | 待做 |
| 資料完整度儀表板（每個維度幾家有資料） | 待做 | 待做 |

| #3 醫美平台數據看板 /admin |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能項目 | 第一階段 | 第二階段 |
| 今日/本週/本月頁面瀏覽數、獨立訪客 | 待做 | 待做 |
| LINE加入人數趨勢圖 | 待做 | 待做 |
| 報告解鎖次數趨勢圖 | 待做 | 待做 |
| 診所頁面查詢TOP 20排行 | 待做 | 待做 |
| 各維度資料完整度統計 | 待做 | 待做 |

| #4 客戶列表（AIMS串接） /admin/clients |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能項目 | 第一階段 | 第二階段 |
| 顯示industry=medical_aesthetic的診所客戶 | 待做 | 待做 |
| 欄位：診所名稱、方案、付費狀態、加入日期 | 待做 | 待做 |
| 搜尋/篩選功能 | 待做 | 待做 |
| 快速跳轉到AIMS對應客戶頁面 | 待做 | 待做 |
| 新客戶從醫美平台匯入AIMS | 待做 | 待做 |

| #5 診所資料管理 /admin/clinics |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能項目 | 第一階段 | 第二階段 |
| 904家診所列表（搜尋/篩選/排序） | 待做 | 待做 |
| 編輯診所資料（名稱、地址、電話、療程標籤） | 待做 | 待做 |
| 手動調整評分（附調整原因記錄） | 待做 | 待做 |
| 查看各維度分數明細 | 待做 | 待做 |
| 與AIMS品牌資料雙向同步 | 待做 | 待做 |
| 標記診所為合作/非合作 | 待做 | 待做 |

| #6 合作診所開通/停用 /admin/clinics/partners |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能項目 | 第一階段 | 第二階段 |
| 合作診所列表（狀態：開通/停用/審核中） | 待做 | 待做 |
| 一鍵開通/停用（連動AIMS方案狀態） | 待做 | 待做 |
| 設定前台曝光內容（介紹文字、圖片） | 待做 | 待做 |
| 管理精選療程（新增/編輯/刪除） | 待做 | 待做 |
| 管理優惠方案（效期/內容/限制） | 待做 | 待做 |
| 合作診所前台預覽 | 待做 | 待做 |

| #7 資料匯出 /admin/export |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能項目 | 第一階段 | 第二階段 |
| 診所清單匯出CSV（可篩選欄位） | 待做 | 待做 |
| 醫師清單匯出CSV | 待做 | 待做 |
| 單一診所完整報告匯出PDF | 待做 | 待做 |
| 批次匯出多家診所報告 | 待做 | 待做 |
| 匯出紀錄查看 | 待做 | 待做 |

| #8 網站數據分析與排名 /admin/analytics |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能項目 | 第一階段 | 第二階段 |
| GA4整合（頁面流量、用戶來源、跳出率） | 待做 | 待做 |
| 診所頁面查詢排行榜（市場熱度指標） | 待做 | 待做 |
| 熱門療程搜尋關鍵字排行 | 待做 | 待做 |
| 用戶地區分布地圖 | 待做 | 待做 |
| 裝置分布（手機/電腦） | 待做 | 待做 |
| LINE轉換漏斗（診所頁→加LINE→解鎖報告） | 待做 | 待做 |
| 資料可匯出Excel供業務使用 | 待做 | 待做 |

| #9 報告解鎖管理 /admin/unlocks |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能項目 | 第一階段 | 第二階段 |
| 解鎖記錄列表（LINE用戶/診所/時間） | 待做 | 待做 |
| 最多人解鎖診所排行 | 待做 | 待做 |
| 付費/免費解鎖統計 | 待做 | 待做 |
| 單一用戶解鎖歷史查詢 | 待做 | 待做 |
| 異常解鎖偵測（同一用戶重複解鎖） | 待做 | 待做 |

| #10 內容管理 CMS /admin/cms |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能項目 | 第一階段 | 第二階段 |
| 首頁Banner管理（圖片/連結/效期） | 待做 | 待做 |
| 療程分類圖片管理 | 待做 | 待做 |
| 精選優惠文案編輯 | 待做 | 待做 |
| 網站公告管理 | 待做 | 待做 |
| LINE推播訊息（立即/排程推播） | 待做 | 待做 |
| SEO文案管理（接收AIMS AI SEO推送） | 待做 | 待做 |

| #11 AI顧問訓練/調教 /admin/ai-training |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能項目 | 第一階段 | 第二階段 |
| 查看對話記錄（全部/指定用戶） | 待做 | 待做 |
| 標記好的回答 / 壞的回答 | 待做 | 待做 |
| 查看壞回答統計（哪類問題答不好） | 待做 | 待做 |
| 新增/編輯FAQ知識庫 | 待做 | 待做 |
| 測試模式（直接跟AI對話測試） | 待做 | 待做 |
| 匯出對話記錄CSV | 待做 | 待做 |

| #12 評分規則管理 /admin/scoring |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能項目 | 第一階段 | 第二階段 |
| 各維度權重設定（Google/司法/合法登記/行政處分） | 待做 | 待做 |
| 司法案件扣分規則（1件扣幾分、上限幾分） | 待做 | 待做 |
| 行政處分扣分規則 | 待做 | 待做 |
| Google評分換算規則（幾星換算幾分） | 待做 | 待做 |
| 新產業評分規則設定（牙醫/眼科等） | 待做 | 待做 |
| 規則變更記錄（誰改的、改了什麼） | 待做 | 待做 |

| #13 告警系統 /admin/alerts |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能項目 | 第一階段 | 第二階段 |
| 爬蟲失敗通知（Email/LINE推播） | 待做 | 待做 |
| 資料異常警示（分數異常變動） | 待做 | 待做 |
| Cloud Run服務異常通知 | 待做 | 待做 |
| API回應時間過慢警示 | 待做 | 待做 |
| 告警歷史記錄 | 待做 | 待做 |
| 告警閾值設定 | 待做 | 待做 |

## Phase 1 待完成項目

| # | 項目名稱 | 子任務 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-1 | 衛福部行政處分爬蟲（診所第4維度）（→ P4上線後優化） | • 爬取 ma.mohw.gov.tw 行政裁處資料庫 • 比對904家診所建立裁處記錄 • 整合至clinics_real.json第4維度 • 診所詳細頁顯示行政處分記錄+來源連結 | P4優化 |
| P1-2 | 診所↔醫師對應（暫緩 → 改列P3-4，改由診所自填） | • 從健保署資料建立診所-醫師關聯表 • 醫師頁面顯示所屬診所 • 診所頁面顯示執業醫師列表 | 暫緩→P3 |
| P1-3 | 正式網域購買+綁定（→ P4上線後優化） | • 購買正式網域 • Vercel自訂網域綁定 • Google Search Console提交Sitemap | P4優化 |

## Phase 2 基礎建設作業項目

| # | 項目名稱 | 子任務 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | PostgreSQL 接真實 DB | • 設計 schema（clinics/doctors/unlocks/broadcasts/crawler_status） • Alembic migration 建立 • 取代所有 JSON 檔案讀取 • Admin 後台 13 模組全部接真實 DB | 待做 |
| B2 | GCP Cloud Scheduler 排程 | • Google Places 每10天自動觸發 • 司法院每30天自動觸發 • 行政處分每30天自動觸發 • 新聞/社群每7天自動觸發 | 待做 |
| B3 | AIMS AI SEO 文章推送 | • AIMS生成文章 → API推送至診所頁 • 診所詳細頁展示SEO文章區塊 | AIMS串接 |
| B4 | AIMS 口碑監測串接 | • 新聞/PTT/Dcard由AIMS爬蟲提供 • 整合至診所第5、6維度 • 整合至醫師第4、5維度 | AIMS串接 |
| B5 | Admin後台接真實DB | • #4客戶列表串接AIMS • #6合作診所開通/停用接真實DB • #8數據分析串接GA4 • 其餘模組從mock改為真實資料 | 待做 |
| B6 | Google Places 真實評論抓取 | • Places API抓取每家診所前5則評論 • 評論資料存進PostgreSQL DB • 診所詳細頁展示真實評論（取代假資料） | 待做 |
| B7 | 前台新增頁面（關於我們/評分標準/診所更新資料/我想合作） | • 新增 /about 關於我們頁面 • 新增 /scoring 評分標準頁面 • 新增 /clinic-update 診所更新資料申請表單 • 新增 /partnership 我想合作佔位頁面 • SiteNav 導覽列加入對應連結與「我想合作」按鈕 | 待做 |
| B8 | 前台診所資料館命名統一 | • SiteNav「合作診所」改為「診所資料館」 • 首頁/診所列表/診所詳細頁/優惠頁全數更新 • /partners 頁面標題與說明文字統一 | 待做 |

## Phase 3 商業變現作業項目

| # | 項目名稱 | 子任務 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| P3-1 | 預約系統 | • 合作診所後台上架療程/優惠 • 消費者端線上預約流程 • 抽傭機制設計與計算 • 金流串接（綠界/藍新） | 待做 |
| P3-2 | 多醫療產業擴充 | • 牙醫/眼科/生殖中心評鑑體系設計 • 各產業獨立評分規則 • 資料爬蟲擴充（各產業健保署資料） | 待做 |
| P3-3 | 付費解鎖/訂閱制 | • 消費者付費解鎖完整報告 • 診所訂閱曝光方案設計 • 金流串接（綠界/藍新） | 待做 |
| P3-4 | 診所後台－醫師資料自填系統 | • 診所帳號登入後台 • 自行新增/編輯醫師資料（姓名、學歷、專長、證照、照片） • 醫師資料顯示於前台診所詳細頁 | 待做 |

## 新聊天室交接必看

1. 本文件為唯一進度控管來源，每次完成後更新。

2. 專案路徑：c:\Users\User\Dropbox\360醫美大系統\360-medical-ai

3. 前端：https://360-medical-ai.vercel.app

4. GCP：https://medical-backend-492121133498.asia-east1.run.app

5. 協作：Claude給「貼給C」→ Lucas貼Cursor → 回報「已貼」→ 更新進度。

6. 第一階段mock快速上線，第二階段統一接PostgreSQL真實DB。

7. AIMS串接項目（#4、#11）需等AIMS對應模組完成後啟動。